| Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa |
| --- |
| DETERMINA 031/2008 |
| IL DIRIGENTE GENERALE |
|  |  | Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade e degli impianti dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA Destinatario: Ditta Gen Costruzioni S.r.l. Viale del Castello s.n. 93014 Mussomeli (CL) |
| Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente dispositivo. Il responsabile del settore (Geom. Sergio Salonia) |  | Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente dispositivo. Il responsabile del settore (Dott. Leonardo Migliore) |

VISTA la legge regionale del 4 ;gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109,  nel testo coordinato con la Legge regionale 8 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade e degli impianti dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo;

VISTO il verbale di validazione ed approvazione della perizia di variante, redatto dal responsabile del procedimento, di concerto con il direttore dei lavori, in data 12/02/2008;

DISPONE

- Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle strade e degli impianti dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo;

- di prendere atto che i maggiori lavori ammontano ad €. 15.393,070 e che gli stessi trovano copertura finanziaria nell’ ambito del quadro economico del progetto originario;

- di prendere atto che per i maggiori lavori il termine ultimo per la ultimazione dell’opera è stato aumentato di giorni 5 (cinque);

- di autorizzare il responsabile unico del procedimento, di sottoscrivere con l’impresa apposito atto di sottomissione, con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Ragusa li 19 febbraio 2008	Il Dirigente Generale

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)