## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa

DETERMINA 227/2008

### IL DIRIGENTE GENERALE

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rim

anente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

|  |  | Oggetto: POR Sicilia 2000/2006 – misura 4.01 a) ex 4.02 a) – “Lavori di sistemazione esterna all’area di competenza del depuratore di C.da Lusia” –D.R.S. nr. 1319 del 02/08/2007. Destinatario: |
| --- | --- | --- |
| Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente dispositivo. IL COORDINATORE DEL SETTORE (Geom. Sergio Salonia) |  | Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente dispositivo. IL COORDINATORE DEL SETTORE (Dott. Leonardo Migliore) |

VISTA la legge regionale del 4 gennaio 1984 n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTO il D.R.S. nr. 1319 del 02/08/2007, con la quale l’Assessorato Industria ha finanziato i lavori di cui in oggetto;

VISTO il successivo D.R.S. 745 del 05/06/2008, con il quale a seguito delle risultanze di gara, è stato ridotto il finanziamento concesso con il precitato D.R.S. nr. 1319 del 02/08/2007;

ACCERTATO che con contratto di appalto del 27/02/2008 reg.to a Ragusa il 29/02/2008 al n° 792 sono stati affidati all’impresa OMEGAPROJECT S.r.l. con sede a Palazzolo Acreide Via Quasimodo n. 15, i lavori di sistemazione esterna dell’area di competenza del depuratore di C/da Lusia di Ragusa;

ACCERTATO che i lavori, consegnati in data 25/02/2008, sono stati ultimati in data 17/10/2008;

VISTO il certificato di regolare esecuzione;

VISTA la delibera nr. 171 del 22/12/2008, con la quale il Comitato Direttivo di questo Consorzio, ha approvato il certificato regolare di esecuzione dell’opera di che trattasi;

VISTO il rendiconto economico predisposto dal responsabile del procedimento in data 23/12/2008 ed assunto al protocollo consortile nr. 6966 del 25/12/2008.

# DETERMINA

- è approvato il rendiconto finale dei lavori di sistemazione esterna all’area di competenza del depuratore di C.da Lusia” –D.R.S. nr. 1319 del 02/08/2007, per una spesa complessiva di €. 531.730,30 di cui €. 442.735,63 a carico del finanziamento concesso con la D.R.S. nr. 745 del 05/06/2008;

- di prendere atto della economia di spesa pari di €. 85.906,47 secondo l’allegato prospetto .

Ragusa lì 29 dicembre 2008

Il  Dirigente  Generale

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)