## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa

### Verbale n. 17 del 22/09/2008

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.

Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria

il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….

#### Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Ragusa, lì

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILANCIO ________

Capitolo

Stanziamenti

Aumenti per impinguamenti	€.

Diminuzioni per storni	€.

Totale	€

Impegni già assunti 	€.

Presente impegno	€.

Totale Impegni	€.

Rimanente disponibilità	€.

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 125 del 22/09/2008

OGGETTO: Proroga termine ultimazione lavori  Ditta Giordanella Giuseppe – Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo

L’anno duemilaotto (2008) il giorno ventidue (22) del mese di settembre, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 4916 del 15/09/2008 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta.

Sono presenti i seguenti componenti:

| Rosario Cosentini | Presente | Sebastiano Di Benedetto | Presente |
| --- | --- | --- | --- |
| Ugo Callari | Assente | Giacomo Lucifora | Presente |
| Giuseppe Di Modica | Presente | Maurizio Tumino | Presente |
| Marco Occhipinti | Assente | Giovanni Castello | Presente |

Il Collegio dei Revisori dei Conti, convocato con nota n. 4916 del 15/09/2008, è risultato:

| Dott. Vincenzo Emanuele | Assente |
| --- | --- |
| Rag. Orlando Gioacchino | Assente |
| Rag. Leonardo Coniglio | Assente |

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.

Il presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTO lo statuto del consorzio;

VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto f dell’art. 10 che demanda al Comitato Direttivo di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;

Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007;

Visto l’atto di compravendita del 05/04/2006, a rogito del Notaio Luca Giurdanella, con il quale il Consorzio ha ceduto alla Ditta Giordanella Giuseppe un lotto industriale esteso mq. 4.572 sito nell’agglomerato consortile di Modica–Pozzallo, per la realizzazione di uno stabilimento produttivo da destinare all’attività di formazione del personale nel settore antincendio navale e civile, funzioni di supporto attività portuale, consulenza ecc.;

Vista la nota del 27/03/2008 acquisita al protocollo consortile n. 2004 del 28/03/2008 con la quale la ditta Giuseppe Giordanella, ha chiesto una proroga sul termine di fine lavori per la realizzazione dello stabilimento produttivo programmato;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 72    del 01/07/2008;

Visto il successivo rapporto istruttorio prot. n. 98 del 22/09/2008

Viste le motivazioni che hanno ostacolato l’osservanza dei termini contrattuali, per le note problematiche riguardanti tutte quelle aree comprese nella zona sottoposta al vicolo di tutele SIC ITA 080007;

Accertato che il suolo ceduto alla ditta Giuseppe Giordadnella risulta, compreso nella zona sottoposta a vincolo di tutela;

Visto l’art. 11 del precitato regolamento consortile;

Ritenuto, pertanto, di concedere alla ditta Giuseppe Giordanella, una proroga per l’ultimazione dei lavori di mesi 18, a decorrere dal 04/04/2008, fissando il nuovo termine di fine lavori alla data del 03/10/2009;

Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

- di concedere, alla ditta Giuseppe Giordanella , una proroga per l’ultimazione dei lavori dello stabilimento industriale programmato, di mesi 18, con decorenza dal 04/04/2008;

- di fissare il nuovo termine di fine lavori per il giorno 03/10/2009;

- di notificare copia del presente provvedimento alla ditta interessata.

IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                           (Gianfranco Motta)

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,  parere di legittimità favorevole.

Ragusa, lì  22/09/2008

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)