Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILANCIO ________

Capitolo

Stanziamenti

Aumenti per impinguamenti	€.

Diminuzioni per storni	€.

Totale	€

Impegni già assunti 	€.

Presente impegno	€.

Totale Impegni	€.

Rimanente disponibilità	€.

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 148 del 29/10/2008

OGGETTO: Revoca delibera di retrocessione lotto n° 90 del 02/07/2008

Vista la delibera n° 90 del 02/07/2008 con la quale il Consorzio ha proceduto alla retrocessione del lotto ceduto con l’atto di vendita rep. n° 33486 del 27/06/2008 alla ditta S.I.D.A. S.r.l.;

Vista la nota del 12/09/2008, acquisita al protocollo consortile n. 4935 del 15/09/2008, con la quale l’avv. Pier Luigi Cappello per conto della ditta S.I.D.A. S.r.l. fa presente che i ritardi per l’inizio dei lavori sono stati determinati da cause impreviste non imputabili alla ditta e dai maggiori tempi burocratici per l’acquisizione del parere SIC, nonché nell’effettuare indagini geognostiche tenuto conto che il lotto viene attraversato da una faglia;

Visto il rapporto istruttorio prot. n° 123 del 29/10/2008;

Preso atto che il lotto in questione ricade all’interno dell’area sottoposta al vincolo pSIC. ITA 080007 Spiaggia di Maganuco;

Ritenuto pertanto sospendere i termini contrattuali previsti dal contratto di vendita del lotto in analogia a quanto concesso, per la stessa motivazione, ad altre ditte insediate nell’agglomerato industriale di Modica-pozzallo;

Preso atto che ad altre ditte i termini sono stati sospesi mediamente per un periodo di giorni 229, nonché è stato assegnato un ulteriore termine di mesi due per il riavvio delle pratiche per un totale di giorni 289;

Con voto unanime dei presenti, espresso in modo palese.

# D E L I B E R A

- di revocare la delibera n° 90 del 02/07/2008 di retrocessione del lotto ceduto alla ditta S.I.D.A. S.r.l.;

- di sospendere i termini contrattuali assegnati alla ditta S.I.D.A. S.r.l. con l’atto di vendita citato in narrativa, in analogia a quanto deliberato per altre ditte insediate nell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo, per un periodo di giorni 289;

- di stabilire, che a seguito della superiore sospensione decorrente dalla data della nota di richiesta della ditta del 23/02/2008,  in nuovo termine contrattuale per la ultimazione dei lavori viene fissato al 09/12/2008.

IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                           (Gianfranco Motta)

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni,  parere di legittimità favorevole.

Ragusa, lì  29/10/2008

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

# Text boxes

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.

Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria

il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….

#### Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Ragusa, lì

L’anno duemilaotto (2008) il giorno ventinove (29) del mese di ottobre, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 5550 del 20/10/2008 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta.

## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa

### Verbale n. 20 del 29/10/2008

Sono presenti i seguenti componenti:

| Rosario Cosentini | Assente | Sebastiano Di Benedetto | Presente |
| --- | --- | --- | --- |
| Ugo Callari | Assente | Giacomo Lucifora | Presente |
| Giuseppe Di Modica | Presente | Maurizio Tumino | Presente |
| Marco Occhipinti | Assente | Giovanni Castello | Assente |

Il Collegio dei Revisori dei Conti, convocato con nota n. 5550 del 20/10/2008, è risultato:

| Dott. Vincenzo Emanuele | Assente |
| --- | --- |
| Rag. Orlando Gioacchino | Assente |
| Rag. Leonardo Coniglio | Assente |

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.

Il presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTO lo statuto del consorzio;

VISTA la legge regionale 4 gennaio 1984 nr. 1 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il punto f dell’art. 10 che demanda al Comitato Direttivo di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;