## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale

## Della Provincia Di Ragusa

DETERMINA 116/2009

### IL DIRIGENTE GENERALE

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

VISTA la legge regionale del 4 gennaio 1984 n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTO il D.R.S. n.934/Serv.2/131 del 09/09/2003 con il quale il potenziamento delle rete elettrica dell’agglomerato di Modica-Pozzallo è stato ammesso a contributo;

VISTA la convenzione stipulata in data 16 maggio 2003 e registrata all’ufficio del registro di Palermo il 04/06/2003 al n. 3735/25 serie 3/A con la quale tra l’ENEL distribuzione ed il Consorzio A.S.I. di Ragusa si è convenuto la realizzazione delle opere di potenziamento della rete elettrica a servizio dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo;

VISTA la circolare prot. 5391 del 24/11/2004 con la quale il Dirigente Generale del dipartimento regionale industria ha dato le indicazione in ordine al pagamento a favore dell’ENEL Distribuzione S.p.A. del contributo in conto lavori;

VISTO lo stato finale dei lavori redatto in data 15/06/2009 dal responsabile dell’ENEL per lavori a tutto il 15/06/2009;

VISTO il certificato di collaudo redatto dal responsabile ENEL in data 03/06/2008 e relativo al lotto funzionale 3: Potenziamento rete MT e lotto funzionale 4 rifacimento linea MT;

VISTO il certificato di collaudo redatto dal responsabile ENEL in data 15/06/2009 e relativo al lotto funzionale 1 e 2 : Costruzione cabina primaria Modica Fargione e statto AT in C.P. Pozzallo e collegamento AT;

VISTO il rendiconto economico predisposto dal responsabile del procedimento in data 23/06/2009;

VISTA la circolare prot. 5391 del 24/11/2004 che integra la circolare Assessorato industria approvata con D.D.G. n. 1041 del 12/11/2001;

VISTO il certificato dell’incremento di potenza elettrica redatto dal responsabile ENEL in data 03/06/2008;

VISTA la nota prot. 0383379 del 16/06/2009 con la quale l’ENEL distribuzione per mezzo del suo rappresentante si impegna ad eseguire in futuro a propria cura e spese gli spostamenti di linee aeree MT che saranno richiesti all’interno dell’area oggetto dei lavori, per la costruzione di strutture incompatibili con le linee stesse;

# DETERMINA

- di prendere atto del certificato di collaudo rilasciato dal responsabile Enel Infrastrutture e reti, Dr. Carmelo Sidoti in data 3 giugno 2008 per i lavori di potenziamento reti elettriche dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo “lotto funzionale 3: Potenziamento rete MT e lotto funzionale 4 rifacimento linea MT” che in copia si allega al presente provvedimento;

- di prendere atto del certificato dell’incremento di potenza elettrica rilasciato dal responsabile Enel Infrastrutture e reti, Dr. Carmelo Sidoti in data 3 giugno 2008 per i lavori di potenziamento reti elettriche dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo “lotto funzionale 3: Potenziamento rete MT e lotto funzionale 4 rifacimento linea MT” che in copia si allega al presente provvedimento;

- di prendere atto del certificato di collaudo rilasciato dal responsabile Enel, Dr. Francesco Giuseppe Saporita in data 15 giugno 2009 per i lavori di potenziamento reti elettriche dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo “lotto funzionale 1 e 2 : Costruzione cabina primaria Modica Fargione e statto AT in C.P. Pozzallo e collegamento AT” che in copia si allega al presente provvedimento;

- di prendere atto dallo stato finale dei lavori, redatto dal Dr. Marino Cerrato Gioacchino in data 15 giugno 2009, che spetta all’Enel Infrastrutture e reti un contributo complessivo di € 1.711.717,90 con una rata di saldo pari ad € 319.111,68 per la quale si può procedere alla relativa liquidazione solo dopo l’accredito delle somme da parte dell’Assessorato Regionale Industria;

- di prendere atto dal rendiconto finale dei lavori redatto dal responsabile del procedimento geom. Sergio Salonia in data 23/06/2009 che è risultata una economia sul contributo pari ad € 202.029,18 (diconsi euro duecentoduemilaventinove/18);

- di prendere atto che l’ENEL distribuzione per mezzo del suo rappresentante si impegna ad eseguire in futuro a propria cura e spese gli spostamenti di linee aeree MT che saranno richiesti all’interno dell’area oggetto dei lavori, per la costruzione di strutture incompatibili con le linee stesse, e pertanto nelle more la polizza fideiussoria a garanzia dei lavori, prestata dalla banca Intesa di Roma in data 26 novembre 2004 non viene svincolata.

Ragusa lì 23/06/2009

Il Dirigente Generale

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)

# Text boxes

Oggetto: Potenziamento della rete elettrica nell’agglome-rato Modica-Pozzallo lotto funzionale 1 – Cabina primaria – lotto funzionale 2 – linee aeree AT – lotto funzionale 3 – Potenziamento rete MT – lotto funzionale 4 – rifacimento linee MT

Destinatario: ENEL Divisione Infrastrutture e Reti

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente  dispositivo.

Il Coordinatore Tecnico

(Geom. Sergio Salonia)

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente  dispositivo.

Il Coordinatore Amministrativo

(Dr. Leonardo Migliore)