## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale

## Della Provincia Di Ragusa

DETERMINA  118/2009

### IL DIRIGENTE GENERALE

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rim

anente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

|  |  | Oggetto: Affidamento dei lavori urgenti per la messa in sicurezza della viabilità dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo. Destinatario: Ditta Blandino Emanuele, con sede a Modica in C.le Serrapero Cava Ispica nr. 48/b. |
| --- | --- | --- |
| Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente dispositivo. Il Coordinatore Tecnico (Geom. Sergio Salonia) |  | Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente dispositivo. Il Coordinatore Amministrativo (Dr. Leonardo Migliore) |

VISTA la legge regionale del 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la determina dirigenziale nr. 043/2009 del 25/02/2009, con la quale è stata affidata alla ditta Blandino Emanuele la esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

PRESO ATTO che l’impresa ha eseguito i lavori, e che il direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento a redatto il certificato di regolare esecuzione, dal quale risulta un importo complessivo delle opere pari ad €. 15.209,72, con un credito residuo dell’impresa di €. 4.829,72 oltre IVA.

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione delle opere di che trattasi redatto dal  direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento in data 29/06/2009, e che in copia si allega al presente atto;

- di procedere al pagamento a favore della ditta Blandino Emanuele, della rata di saldo ammontante ad €. 4.829,72 oltre IVA;

- di procedere al pagamento di quanto dovuto, nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;

- di prelevare le somme dall’importo assunto con la determina dirigenziale nr. 28/2009 del 05/02/2009

Ragusa li 02/07/2009                                                                Il Dirigente Generale

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)