## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale

## Della Provincia Di Ragusa

DETERMINA  203 / 2009

### IL DIRIGENTE GENERALE

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

VISTA la legge regionale del 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

PRESO ATTO che in data 15-7-2009 la commissione istituita presso l’UREGA di Ragusa ha espletato la gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori di completamento delle infrastrutture del Centro Sociale ASI di Ragusa – importo a base d’asta € 2.553.143,30 –

VISTO il relativo verbale di gara con il quale la migliore offerta, ai sensi della normativa vigente, è risultata quella del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc.Coop.p.a di Ravenna, con un ribasso del 7,3152% sull’importo a base d’asta

VISTA la determina dirigenziale n°135/09 con la quale è stato approvato il verbale di gara di che trattasi ed è stata aggiudicata in via provvisoria al Consorzio Ravennate la gara d’appalto di che trattasi

PRESO ATTO che in data 3 agosto 2009 la Ditta Officine S.Giorgio di Roccabascerana(AV), concorrente, ha promosso ricorso avanti il TAR di Catania avverso l’esclusione della stessa nella procedura di gara di appalto di che trattasi e avverso il predetto provvedimento di aggiudicazione provvisoria.

PRESO ATTO che in data 5 ottobre 2009, con atto assunto al protocollo consortile al n°5287 dell’8 ottobre 2009, la Ditta Officine S.Giorgio ha espressamente rinunciato al ricorso promosso avanti al TAR di Catania

PRESO ATTO che in data 3 settembre 2009 la Ditta LOTOS di Aci Castello, 2^ classificata nella procedura di gara di appalto di che trattasi, ha promosso ricorso avanti il TAR di Catania per la sospensione e l’annullamento dei verbali di gara e del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara stessa in favore del Consorzio Ravennate, per presunta irregolarità ed incompletezza della documentazione prodotta dal Consorzio Ravennate stesso in sede di gara

PRESO ATTO che allo stato il predetto ricorso è ancora pendente e che il TAR adito non si è ancora pronunciato sull’istanza di sospensiva inoltrata dalla ditta ricorrente

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalla Ditta Lotos nel predetto ricorso non sembrano giustificare un’ulteriore differimento delle procedure di appalto, fermo restando le determinazioni che il TAR assumerà in merito

VISTA la memoria difensiva del 7-10-2009 depositata al TAR in relazione al predetto ricorso della Ditta Lotos con la quale l’Avvocatura della Regione Sicilia ritiene infondate tutti i motivi addotti dalla ditta ricorrente

CONSIDERATO che la mancata sottoscrizione del contratto d’appalto dei lavori di che trattasi implicherà la perdita dei finanziamenti dell’opera da realizzare da parte dell’ex Cassa per il Mezzogiorno, in via di scadenza, con grave danno non solo per il Consorzio ma per l’intera collettività e per le forze lavorative che dovrebbero realizzare l’opera stessa

RITENUTO, per quanto sopra espresso, che appare necessario procedere, nelle more delle determinazioni del TAR di Catania, alla stipula del contratto di appalto dei lavori di completamento delle infrastrutture del Centro Sociale di Ragusa con la ditta aggiudicataria Consorzio Ravennate, che ha regolarmente documentato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi della normativa vigente

RITENUTO tuttavia, in via cautelativa, di inserire nel predetto contratto di appalto apposita clausola risolutiva espressa, nel caso che il TAR si pronunciasse in favore della sospensione degli atti di gara, senza che il Consorzio Ravennate abbia nulla a che pretendere in tal caso dal Consorzio ASI di Ragusa

DETERMINA

- Di aggiudicare in via definitiva al Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc.Coop.p.a di Ravenna, con un ribasso del 7,3152% sull’importo a base d’asta importo a base d’asta di € 2.553.143,30, per un importo netto di aggiudicazione di € 2.371.983,3, i lavori di completamento delle infrastrutture del Centro Sociale ASI di Ragusa, nelle more delle determinazioni del TAR di Catania in ordine al ricorso promosso dalla Ditta Lotos di Aci Castello avverso tale aggiudicazione, per le motivazioni espresse in narrativa

- Di sottoscrivere apposito contratto con la Ditta Consorzio Ravennate e la Ditta esecutrice Edilap, come indicato in sede di gara, per l’esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 1)

- Di dare mandato al Direttore dei Lavori, una volta sottoscritto il contratto di appalto, di procedere alla consegna dei lavori stessi

- Di inserire, in via cautelativa, nel contratto d’appalto apposita clausola risolutiva espressa con la quale il Consorzio Ravennate si impegna ed accetta che il contratto stesso venga considerato inefficace, impegnandosi altresì alla retrocessione dei lavori, nel caso il TAR di Catania adito accogliesse il ricorso della ditta Lotos e concedesse la sospensione dell’efficacia degli atti di gara.

Ragusa, lì 06/11/2009

Il  Dirigente  Generale

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

# Text boxes

Oggetto: Aggiudicazione definitiva lavori di completamento delle infrastrutture del Centro Sociale ASI di Ragusa

Destinatario:   Consorzio Ravennate

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente  dispositivo.

Il Coordinatore Tecnico

(Geom. Sergio Salonia)

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente  dispositivo.