Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILANCIO ________

Capitolo  ____

Stanziamenti	€

Aumenti per impinguamenti	€.

Diminuzioni per storni	€.

Totale	€.

Impegni già assunti 	€.

Presente impegno	€.

Totale Impegni	€.

Rimanente disponibilità	€.

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 059 del 27/04/2009

OGGETTO: Attivazione procedure per retrocessione di parte del lotto ceduto alla ditta Fabbrica delle Materie S.r.l. Agglomerato Industriale di Modica-Pozzallo.

Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche;

Visto l’atto di compravendita rep. n° 34053 del 18/10/2006 a rogito del Notaio Guglielmo Ferro di Scicli registrato a Modica il 07/11/2006 al n. 4521, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta Fabbrica delle Materie S.r.l. con sede a Chiaramente Gulfi S.P. Comiso Chiaramente Km 6,00 P. I.V.A. n° 01262140880 un lotto di terreno industriale esteso mq. 166.428, ubicato all’interno dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo, per la realizzazione di un stabilimento da adibire all’attività di centro polifunzionale per la produzione di pavimenti e rivestimenti in genere;

Preso atto che a norma dell’art. 2 del precitato contratto di vendita, la, si è impegnata a dare inizio ai lavori di costruzione dello stabilimento, entro sei mesi dalla data di stipula dell’atto ed ad ultimarli entro due anni dalla data del medesimo contratto ed il mancato adempimento di tale impegno costituisce valida causa di risoluzione del contratto, avendo le parti convenuto al riguardo la clausola risolutiva espressa;

Accertato che la ditta Fabbrica delle Materie S.r.l. non ha completato l’insediamento produttivo programmato entro i due anni previsti dal contratto;

Vista la nota consortile prot. n° 6468 del 28/11/2008 notificata il 06/02/2009 con la quale si comunica alla ditta l’avvio del procedimento di retrocessione del lotto;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 36 del 27/04/2009 che fa parte integrante del presente provvedimento;

Vista la nota del 20/03/2009 con la quale la ditta la ditta comunica che è in difficoltà a portare avanti l’investimento nella sua interezza a causa del crollo del mercato dell’edilizia, le previsioni negative dei mercati hanno scoraggiato a completare l’opera nel suo complesso, nonostante fosse già stata avviata la costruzione di due dei sei opifici.

Preso atto che la ditta prevede che i primi segnali di ripresa del mercato possono si possano avere a inizio del 2010 per cui manifesta l’interesse a completare l’investimento in misura ridotta rispetto a quello inizialmente previsto, pertanto, chiede una proroga massima concedibile per il completamento dei due opifici già iniziati e di poter mantenere un’area di pertinenza di 60.000 mq, concordando la retrocessione dei terreni in eccedenza;

Ritenuto di accogliere la richiesta della ditta.

Con voto unanime dei presenti, reso in modo palese.

# D E L I B E R A

- di attivare le procedure per la retrocessione di una parte del lotto suo tempo ceduto alla ditta Fabbrica delle Materie S.r.l. retrocedendo una superficie pari a mq. 116.428 e mantenento alla stessa un lotto di mq. 50.000 pari alla superficie utile prevista dalle norme di attuazione del P.R.C. per consentire la costruzione dei fabbricati realizzati;

- di dare incarico, con successivo provvedimento, ad un professionista per procedere alla redazione del frazionamento dell’area oggetto di retrocessione;

- di stabilire che le spese, per la redazione del frazionamento, stipula atto di retrocessione e consequenziali saranno a carico della ditta Fabbrica delle Materie S.r.l., le stesse saranno detratte dalle somme che il Consorzio dovrà restituire per la retrocessione del terreno che sono pari al 75% del prezzo a suo tempo pagato;

- di concedere alla ditta una proroga di mesi 18 per l’ultimazione dei restanti lavori, atteso che sono in fase avanzata di realizzazione, fissando il nuovo termine di scadenza al 16/04/2010;

- di notificare copia del presente provvedimento, alla ditta interessata.

IL SEGRETARIO                                                       IL VICE PRESIDENTE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                                (Cosentini Rosario)

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, parere di legittimità favorevole.

Ragusa, 27/04/2009

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)

# Text boxes

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.

Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria

il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….

#### Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Ragusa, li

L’anno duemilanove (2009) il giorno ventisette (27) del mese di Aprile, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 2368 del 20/04/2009 sotto la presidenza del Vice presidente del Consorzio Sig. Rosario Cosentini.

## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa

### Verbale 07 del 27/04/2009

Sono presenti i seguenti componenti:

| Rosario Cosentini | PRESENTE | Sebastiano Di Benedetto | PRESENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ugo Callari | PRESENTE | Giacomo Lucifora | PRESENTE |
| Giuseppe Di Modica | PRESENTE | Maurizio Tumino | PRESENTE |
| Marco Occhipinti | ASSENTE | Giovanni Castello | PRESENTE |

Il Collegio dei Revisori dei Conti, convocato con nota n. 2368 del 20/04/2009, è risultato:

| Dott. Vincenzo Emanuele | ASSENTE |
| --- | --- |
| Rag. Orlando Gioacchino | ASSENTE |
| Rag. Leonardo Coniglio | ASSENTE |

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTO lo statuto del consorzio;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 1984 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il punto f dell’art. 10 che demanda al Comitato Direttivo di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;