Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILANCIO ________

Capitolo  ____

Stanziamenti	€

Aumenti per impinguamenti	€.

Diminuzioni per storni	€.

Totale	€.

Impegni già assunti 	€.

Presente impegno	€.

Totale Impegni	€.

Rimanente disponibilità	€.

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 077 del 08/06/2009

OGGETTO: Attivazione procedure per retrocessione di parte del lotto ceduto alla ditta Carfì Servizi Ecologici S.r.l. – Agglomerato Industriale Modica-Pozzallo.

Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche;

Visti gli atti di compravendita rep. n° 86009 del 19/11/2004 e rep. n° 95647 del 27/03/2006 a rogito del Notaio Marcello Zichichi di Ragusa, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta Carfì Servizi Ecologici S.r.l. con sede a Ragusa Zona Industriale S.n. P. I.V.A. n° 01105220881 un lotto di terreno artigianale esteso complessivamente mq. 7.722,00, ubicato all’interno dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo, per la realizzazione di un stabilimento da adibire all’attività di servizi ecologici;

Preso atto che a norma dell’art. 2 del precitato contratto di vendita, la ditta, si è impegnata a dare inizio ai lavori di costruzione dello stabilimento, entro sei mesi dalla data di stipula degli atti ed ad ultimarli entro due anni dalla data dei medesimi contratti ed il mancato adempimento di tale impegno costituisce valida causa di risoluzione dei contratti, avendo le parti convenuto al riguardo la clausola risolutiva espressa;

Accertato che la ditta Carfì Servizi Ecologici S.r.l. non ha completato l’insediamento produttivo programmato entro i due anni previsti dal contratto;

Vista la nota consortile prot. n° 1781 del 19/03/2009 notificata il 23/03/2009 con la quale si comunica alla ditta l’avvio del procedimento di retrocessione del lotto;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 45 del 25/05/2009 che fa parte integrante del presente provvedimento;

Vista la nota del 21/04/2009 con la quale la ditta comunica che ha rivisto i propri programmi imprenditoriali, prevedendo una rimodulazione dell’iniziativa programmata consistente nella riduzione della superficie da costruire, chiede una proroga di 20 mesi per il completamento dello stabilimento.

Preso atto che la ditta manifesta l’interesse a completare l’investimento in misura ridotta rispetto a quello inizialmente previsto;

Preso atto che la richiesta può essere accolta con la retrocessione dei terreni in eccedenza pari a mq. 3.900;

Ritenuto di accogliere la richiesta della ditta mantenendo un lotto di mq. 3.822 pari alla superficie utile per sviluppare all’iniziativa produttiva programmata e procedendo alla retrocessione della restante parte pari a mq. 3.900;

Con voto unanime dei presenti, reso in modo palese.

# D E L I B E R A

- di attivare le procedure per la retrocessione di una parte del lotto suo tempo ceduto alla ditta Carfì Servizi Ecologici S.r.l. retrocedendo una superficie pari a mq. 3.900 e mantenendo alla stessa un lotto di mq. 3.822 pari alla superficie utile prevista dalle norme di attuazione del P.R.C. per consentire la costruzione dei fabbricati previsti dalla ditta;

- di dare incarico, con successivo provvedimento, ad un professionista per procedere alla redazione del frazionamento dell’area oggetto di retrocessione;

- di stabilire che le spese, per la redazione del frazionamento, stipula atto di retrocessione e consequenziali saranno a carico della ditta Carfì Servizi Ecologici S.r.l., le stesse saranno detratte dalle somme che il Consorzio dovrà restituire per la retrocessione del terreno che sono pari al 75% del prezzo a suo tempo pagato;

- di concedere alla ditta una proroga di mesi 18 per l’ultimazione dei restanti lavori, atteso che sono in fase di realizzazione;

- di notificare copia del presente provvedimento, alla ditta interessata.

IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                           (Gianfranco Motta)

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, parere di legittimità favorevole.

Ragusa, 08/06/2009

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)

# Text boxes

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.

Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria

il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….

#### Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Ragusa, li

L’anno duemilanove (2009) il giorno otto (08) del mese di Giugno, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 3186 del 29/05/2009 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta Presidente del Consorzio.

## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa

### Verbale 09 del 08/06/2009

Sono presenti i seguenti componenti:

| Rosario Cosentini | PRESENTE | Sebastiano Di Benedetto | PRESENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ugo Callari | ASSENTE | Giacomo Lucifora | PRESENTE |
| Giuseppe Di Modica | PRESENTE | Maurizio Tumino | Presente |
| Marco Occhipinti | ASSENTE | Giovanni Castello | PRESENTE |

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTO lo statuto del consorzio;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 1984 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il punto f dell’art. 10 che demanda al Comitato Direttivo di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;