Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILANCIO ________

Capitolo  ____

Stanziamenti	€

Aumenti per impinguamenti	€.

Diminuzioni per storni	€.

Totale	€.

Impegni già assunti 	€.

Presente impegno	€.

Totale Impegni	€.

Rimanente disponibilità	€.

Deliberazione del Comitato Direttivo

Nr. 163 del 21/12/2009

OGGETTO: Sospensione termini inizio lavori ditta Peluso S.r.l. – Agglomerato industriale di Modica-Pozzallo

Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche;

Preso atto  che con atto di vendita del 20/05/2009 il Consorzio ha ceduto un lotto di terreno ubicato nell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo alla ditta Peluso S.r.l. per realizzarvi l’attività artigianale di officina meccanica;

Preso atto che la ditta ha dovuto procedere alla rimodulazione del progetto approvato dal consorzio con deliberazione n. 50 del 17/03/2008 in quanto in sede di stipula dell’atto il lotto ha avuto diversa configurazione planimetrica rispetto a quella assegnata ciò scaturita da discordanze fra le planimetrie di piano e le planimetrie catastali;

Preso atto che con nota del 12/11/2009 al protocollo consortile al n° 6035 del 17/11/2009 la ditta chiede la sospensione dei termini contrattuali di inizio lavori fino alla data di approvazione del progetto da parte del SUAP del Comune di Modica, atteso che attualmente lo stesso non viene esitato in quanto si attente l’approvazione e la pubblicazione da parte della Regione Siciliana dei decreti dei piani di gestione delle aree SIC;

Preso atto che tale situazione crea dei scompensi al programma costruttivo pertanto la ditta chiede di realizzare l’iniziativa produttiva a stralci;

Visto il rapporto d’Ufficio prot. N° 104 del 21/12/2009;

Visto la relazione di istruttoria n° 66/Mo-Po del 16/12/2009 con la quale l’Ufficio ha espresso parere favorevole al nuovo progetto presentato dalla ditta rimodulato in conformità alla nuova forma planimetrica del lotto ceduto.

Ritenuto pertanto di sospendere alla ditta Peluso S.r.l. i termini per l’inizio dei lavori fino alla data del rilascio del Provvedimento Unico Autorizzativo da parte del SUAP del Comune di Modica e comunque fino al 30/06/2010;

Ritenuto inoltre di autorizzare la ditta sopra citata a realizzare l’iniziativa produttiva programma in tre stralci è precisamente, un primo stralcio entro due anni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo, un secondo stralcio entro un anno dal completamento del primo e un terzo stralcio entro un anno dal completamento del secondo stralcio tenendo presente che se la ditta non realizzerà il programma costruttivo come sopra rappresentato si procederà alla revoca della parte del lotto di terreno proporzionalmente alla mancata realizzazione;

Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

DELIBERA

- di sospendere, alla ditta Peluso S.r.l. i termini per l’inizio dei lavori fino alla data del rilascio del Provvedimento Unico Autorizzativo tenuto conto che attualmente le pratiche non vengono esitate dal SUAP in quanto si attente l’approvazione e la pubblicazione da parte della Regione Siciliana dei decreti dei piani di gestione delle aree SIC e comunque fino al 30/06/2010;

- di esprimere parere favorevole  al nuovo progetto presentato dalla ditta rimodulato in conformità alla nuova forma planimetrica del lotto ceduto alla ditta;

- di autorizzare la ditta a realizzare l’iniziativa produttiva programma in tre stralci come rappresentati in narrativa;

- di notificare copia del presente provvedimento alla ditte interessate e la SUAP del Comune di Modica.

IL SEGRETARIO                                                       IL PRESIDENTE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)                                           (Gianfranco Motta)

Essendo la superiore delibera, conforme alle disposizioni di Legge, il sottoscritto Dr. Ing. Francesco Poidomani dirigente generale del Consorzio A.S.I. di Ragusa, si esprime, ai sensi del comma 4° dell’art. 15 della Legge Regionale 4 gennaio 1984 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, parere di legittimità favorevole.

Ragusa, 21/12/2009

IL DIRIGENTE GENERALE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

# Text boxes

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di notifica.

Spedita all’Assessorato Industria 	Pervenuta all’Assessorato Industria

il………………………..prot……………….	il………………………..prot……….

#### Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

Ragusa, li

L’anno duemilanove (2009) il giorno trenta (21) del mese di Dicembre, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 6556 del 14/12/2009 sotto la presidenza del Sig. Gianfranco Motta.

## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa

### Verbale 19 del 21/12/2009

Sono presenti i seguenti componenti:

| Rosario Cosentini | PRESENTE | Sebastiano Di Benedetto | PRESENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Ugo Callari | PRESENTE | Giacomo Lucifora | PRESENTE |
| Giuseppe Di Modica | PRESENTE | Maurizio Tumino | assente |
| Marco Occhipinti | ASSENTE | Giovanni Castello | PRESENTE |

Assiste alla riunione il Dott. Ing. Francesco Poidomani, Dirigente Generale del Consorzio A.S.I. che assolve le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti, e riconosciuta valida la seduta, da inizio ai lavori.

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTO lo statuto del consorzio;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 4 gennaio 1984 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il punto f dell’art. 10 che demanda al Comitato Direttivo di deliberare sui rapporti con le imprese insediate;