MINUTA DI DELIBERAZIONE

Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’atto di compravendita del 09/11/2006, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta Latino Impianti S.n.c. con sede a Rosolini via Eloro n° 2, un lotto industriale esteso mq. 11.700, sito nell’agglomerato consortile di Modica–Pozzallo, per la realizzazione di uno stabilimento  destinato all’attività di produzione pannelli fotovoltaici;

Preso atto che con nota del 07/10/2009 acquisita al protocollo consortile n. 5274 del 07/10/2009, con la quale la ditta Latino Impianti S.n.c., ha chiesto la proroga, sul termine di ultimazione dei lavori dello stabilimento programmato nonché la rideterminazione dei termini contrattuali per l’ultimazione dei lavori in analogia ad altre ditte che hanno usufruito della sospensione dei termini per le problematiche relative al vincolo pSIC ITA 080007;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. -----del ------- che fa parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che i motivi del ritardo sulla esecuzione dei lavori non sono imputabili alla volontà della ditta bensì alle lungaggini burocratiche per il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del SUAP;

Visto l’art. 11 del precitato regolamento consortile;

Ritenuto pertanto, riconoscere alla ditta Latino Impianti S.n.c. ora per allora la sospensione dei termini contrattuali di mesi 10 in analogia ad altre ditte che ne anno usufruito e di concedere alla una proroga per l’ultimazione dei lavori di mesi 18, con decorrenza dal 30/09/2009;

Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

- di concedere, alla alla ditta Latino Impianti S.n.c. ora per allora la sospensione dei termini contrattuali di mesi 10 in analogia ad altre ditte che ne anno usufruito e di concedere alla una proroga per l’ultimazione dei lavori di mesi 18, con decorrenza dal 30/09/2009;

- di fissare il nuovo termine di fine lavori per il giorno 29/03/2011;

- di notificare copia del presente provvedimento alla parte interessata.