MINUTA DI DELIBERAZIONE

Visto il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera n. 47 del 05/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’atto di compravendita del 03/10/2008, con il quale il Consorzio ha ceduto alla ditta Belluardo Paolo con sede a Modica C/da S. Antonio Piano Ceci s.n., un lotto industriale esteso mq. 21.458, sito nell’agglomerato consortile di Modica–Pozzallo, per la realizzazione di uno stabilimento produttivo destinato all’attività di trasformazione e lavorazione della pietra e produzione di mattoni;

Vista la nota del 14/10/2009 acquisita al protocollo consortile n. 5397 del 15/10/2010, con la quale la ditta Belluardo Paolo, ha chiesto la proroga, sul termine di ultimazione dei lavori dello stabilimento programmato;

Visto il rapporto istruttorio prot. n. 114 del 20/12/2010 che fa parte integrante del presente provvedimento;

Preso atto che i motivi del ritardo sulla esecuzione dei lavori non sono imputabili alla volontà della ditta bensì alle lungaggini burocratiche per il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del SUAP;

Visto l’art. 11 del precitato regolamento consortile;

Ritenuto pertanto, di concedere alla ditta Belluardo Paolo, una proroga per l’ultimazione dei lavori di mesi 18, con decorrenza dal 02/10/2010;

Con il voto unanime dei presenti espresso in modo palese.

D E L I B E R A

- di concedere, alla ditta Belluardo Paolo con sede a Modica C/da S. Antonio Piano Ceci s.n., una proroga per l’ultimazione dei lavori dello stabilimento industriale programmato, di mesi 18, con decorrenza dal 02/10/2010;

- di fissare il nuovo termine di fine lavori per il giorno 01/04/2012;

- di notificare copia del presente provvedimento alla ditta interessata.