| Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa |
| --- |
| DETERMINA 255 / 2011 |
| IL DIRIGENTE GENERALE |
|  |  | Oggetto: Lavori urgenti per M.S. della pavimentazione del 5° piano della “Palazzina Uffici” del Centro Sociale di Ragusa – APPROVAZIONE PERIZIA di VARIANTE e SUPPLETIVA Destinatario: ditta Savasta Vito con sede a Ragusa via E. Cavacchioli n. 2 |
| Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente dispositivo. Il Coordinatore Uff. Tecnico (Geom. Sergio Salonia) |  | Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente dispositivo. |

VISTA la legge regionale del 4 ;gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109,  nel testo coordinato con la Legge regionale 8 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione del 5° piano della “Palazzina Uffici” del Centro Sociale di Ragusa;

PRESO ATTO che i lavori sono di somma urgenza e indifferibili;

VISTO il verbale di validazione ed approvazione della perizia di variante, redatto dal responsabile del procedimento, di concerto con il direttore dei lavori, in data 19/12/2011;

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori urgenti per manutenzione straordinaria della pavimentazione del 5° piano della “Palazzina Uffici” del Centro Sociale di Ragusa ;

- di prendere atto che i maggiori lavori ammontano ad €. 16.944,86 e che gli stessi trovano copertura finanziaria nell’ ambito del quadro economico del progetto originario;

- di prendere atto che per i maggiori lavori il termine ultimo per la ultimazione dell’opera aumentato di giorni quindici;

- di autorizzare il responsabile unico del procedimento, di sottoscrivere con l’impresa apposito atto di sottomissione, con annesso verbale di concordemente nuovi prezzi.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Ragusa li 19 Dicembre 2011

Il Dirigente Generale

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)