| Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale Della Provincia Di Ragusa |
| --- |
| DETERMINA 42/2011 |
| IL DIRIGENTE GENERALE |
|  |  | Oggetto: Lavori urgenti per l’imperme-abilizzazione di alcuni locali dell’impianto di depurazione dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e la pulizia di cunette stradali – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA Destinatario: Ditta Stracquadanio Angelo con sede a Scicli C/da S. Giovanni Lo Pirato s.n. |
| Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente dispositivo. Il responsabile del settore (Geom. Sergio Salonia) |  | Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente dispositivo. |

VISTA la legge regionale del 4 ;gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109,  nel testo coordinato con la Legge regionale 8 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la perizia di variante e suppletiva dei lavori urgenti per l’impermeabilizzazione di alcuni locali dell’impianto di depurazione dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e la pulizia di cunette stradali;

PRESO ATTO che i lavori sono di somma urgenza e indifferibili;

VISTO il verbale di validazione ed approvazione della perizia di variante, redatto dal responsabile del procedimento, di concerto con il direttore dei lavori, in data 16/03/2011;

DETERMINA

- Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori urgenti per l’impermeabilizzazione di alcuni locali dell’impianto di depurazione dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo e la pulizia di cunette stradali;

- di prendere atto che i maggiori lavori ammontano ad €. 9.199,13 e che gli stessi trovano copertura finanziaria nell’ ambito del quadro economico del progetto originario;

- di prendere atto che per i maggiori lavori il termine ultimo per la ultimazione dell’opera rimane invariato;

- di autorizzare il responsabile unico del procedimento, di sottoscrivere con l’impresa apposito atto di sottomissione, con annesso verbale di concordamento nuovi prezzi.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Ragusa li 21 Marzo 2011	Il Dirigente Generale

(Dr. Ing. Francesco POIDOMANI)