## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale

## Della Provincia Di Ragusa

DETERMINA 064/2011

### IL DIRIGENTE GENERALE

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Vista la legge regionale del 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Accertato che con contratto di appalto del 13/01/2011 reg.to a Ragusa il 25/01/2011 al n° 295 sono stati affidati all’impresa Battaglia Gaudenzio S.r.l. con sede a Ragusa C/da Piancatella s.n., i lavori urgenti per il ripristino della strada di penetrazione alla zona Est dell’agglomearto industriale di Ragusa, danneggiata dalle precipitazioni atmosferiche;

Accertato che i lavori, consegnati in data 17/01/2011, sono stati ultimati in data 10/02/2011;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Cicero, funzionario direttivo del Consorzio all’uopo incaricato, dal quale risulta un importo totale dei lavori di € 37.654,64 con un residuo credito dell’Impresa di € 4.812,95;

Accertato che l’impresa Battaglia gaudenzio S.r.l. ha regolarmente svolto i lavori ad essa affidati e pertanto occorre procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione nel testo allegato alla presente atto, al pagamento della rata di saldo ed allo svincolo delle polizze assicurative prestate dall’impresa a garanzia del contratto di appalto;

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino della strada di penetrazione alla zona Est dell’agglomearto industriale di Ragusa, danneggiata dalle recenti precipitazioni atmosferiche nel testo prodotto dal Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Cicero, funzionario direttivo del Consorzio ed allegato al presente atto;

- di procedere allo svincolo delle polizze assicurative prestate a garanzia del contratto di appalto e al pagamento della rata di saldo all’impresa Battaglia Gaudenzio S.r.l. con sede a Ragusa C/da Piancatella s.n., ammontante a complessivi €. 4.812,95 oltre IVA nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;

- di notificare copia della presente determina alla ditta interessata.

Ragusa li 20/04/2011	Il DIRGENTE GENERALE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

# Text boxes

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori urgenti per il ripristino della strada di penetrazione alla zona Est dell’agglomearto industriale di Ragusa, danneggiata dalle recenti precipitazioni atmosferiche.

Destinatario: Ditta Battaglia Gaudenzio S.r.l. con sede a Ragusa C/da Piancatella s.n.

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente  dispositivo.

Il Dirigente Tecnico

(Geom. Sergio Salonia)

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente  dispositivo.

Il Coordinatore Amministrativo

(Dr. Leonardo Migliore)