## Consorzio per L’Area di Sviluppo Industriale

## Della Provincia Di Ragusa

DETERMINA 076/2011

### IL DIRIGENTE GENERALE

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Dimostrazione della disponibilità dei fondi;

BILANCIO 2001

Capitolo_______

Stanziamento 	£.

Aumenti per impinguamenti	£.

Diminuzioni per storni	£.

Totale	£.

Impegni già assunti 	£.

Presente impegno	£.

Totale Impegni	£.

Rimanente disponibilità	£.

Vista la legge regionale del 4 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale del 15 maggio 2000, n. 10;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Accertato che con contratto di appalto del 14/01/2011 reg.to a Ragusa il 25/01/2011 al n° 296 sono stati affidati all’impresa Stracquadanio Angelo con sede a Scicli C/da S. Giovanni Lo Pirato s.n., i lavori urgenti per l’impermeabilizzazione di alcuni locali dell’impianto di depurazione dell’ag-glomerato industriale di Modica-Pozzallo e la pulizia di cunette stradali;

Accertato che i lavori, consegnati in data 17/01/2011, sono stati ultimati in data 07/03/2011;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Cicero, funzionario direttivo del Consorzio all’uopo incaricato, dal quale risulta un importo totale dei lavori di € 40.909,01 con un residuo credito dell’Impresa di € 18.480,46;

Accertato che l’impresa Stracquadanio Angelo ha regolarmente svolto i lavori ad essa affidati e pertanto occorre procedere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione nel testo allegato alla presente atto e al pagamento della rata di saldo ed allo svincolo delle polizze assicurative prestate dall’impresa a garanzia del contratto di appalto;

DETERMINA

- di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori urgenti per l’impermeabilizzazione di alcuni locali dell’impianto di depurazione dell’ag-glomerato industriale di Modica-Pozzallo e la pulizia di cunette stradali nel testo prodotto dal Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe Cicero, funzionario direttivo del Consorzio ed allegato al presente atto;

- di procedere allo svincolo delle polizze assicurative prestate a garanzia del contratto di appalto e al pagamento della rata di saldo all’impresa Stracquadanio Angelo con sede a Scicli C/da S. Giovanni Lo Pirato s.n., ammontante a complessivi €. 18.480,46 oltre IVA nel rispetto delle procedure di carattere fiscale;

- di prelevare le somme necessari per il pagamento di detti lavori per €. 18.480,46 dal capitolo 446 RP 2009 e precedenti, mentre l’IVA per €. 3.696,09 graverà nel capitolo 1392 del bilancio corrente;

- di notificare copia della presente determina alla ditta interessata.

Ragusa li 16/05/2011	Il DIRGENTE GENERALE

(Dr. Ing. Francesco Poidomani)

# Text boxes

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori urgenti per l’impermeabilizzazione di alcuni locali dell’impianto di depurazione dell’ag-glomerato industriale di Modica-Pozzallo e la pulizia di cunette stradali.

Destinatario: Ditta Stracquadanio Angelo con sede a Scicli C/da S. Giovanni Lo Pirato s.n.

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola materia del presente  dispositivo.

Il Dirigente Tecnico

(Geom. Sergio Salonia)

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa amministrativa che regola la materia del presente  dispositivo.

Il Coordinatore Amministrativo

(Dr. Leonardo Migliore)